Согласовано

сектором экономики и финансов

Администрации Туриловского сельского поселения

___________О.А. Прядко

03.11.2020  года

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Туриловского сельского поселения»

по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 103,9 | 40,7 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. техническая эксплуатация газораспределительной сети |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | Проведены мероприятия по обслуживанию газопровода х. Гетманов. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 52,0 | 40,7 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | Запланированы денежные средства на приобретение контейнеров для мусора (софинансиро вание) |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 51,9 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 877,0 | 567,4 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. уличное освещение |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | За 9 месяцев 2020 года на уличное освещение было израсходовано 446,5 тыс. рублей. На лимит электроэнергии – 430,1 тыс. рублей; на приобретение ламп для светильников – 16,4 тыс. рублей. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 628,0 | 446,5 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. озеленение |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | 11.04.2020 был проведен день древонасаждений, в котором приняли участие 25 человек. Было высажено 19 деревьев - черемуха и 7 кустарников |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. содержание мест захоронения |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | На содержание мест захоронения было потрачено 120,9 тыс. рублей. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей и замена забора на кладбище х.Венделеевка |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 149,0 | 120,9 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. прочее благоустройство |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | За 9 месяцев 2020 года мероприятия не проводились |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | Мероприятия не проводились |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Межевание земельных участков |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. межевание земельных участков |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | За 9 месяцев 2020 года на территории Туриловского сельского поселения межевание земельных участков не проводилось |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 980,9 | 608,1 | - |

Ответственный исполнитель                                        Е.В.Ткаченко

Дата: 02.11.2020