РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11. 2012 г.                                               № 113                                                 х. Венделеевка

Об утверждении Правил организации

и проведения работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования

местного значения Туриловского сельского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 17 и частью 2 статьи 18 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  прилагаемые Правила организации и проведения  работ    по
ремонту  и   содержанию автомобильных  дорог   общего   пользования местного значения Туриловского сельского поселения.

- Настоящее постановление  вступает в силу  со   дня   его  официального обнародования.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Туриловского

сельского поселения                                               В.А. Ткаченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации Туриловского сельского поселения

28.11. 2012 № 113

ПРАВИЛА

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных

дорог общего пользования местного значения

Туриловского сельского поселения

1.	Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по
восстановлению    транспортно-эксплуатационных    характеристик   автомобильных дорог общего пользования местного значения Туриловского сельского поселения (далее  —   автомобильные    дороги),    при    выполнении    которых    не    затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2.  Организация   и  проведение  работ  по  ремонту   автомобильных дорог и  работ  по содержанию  автомобильных  дорог  (далее   -  работы  по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б)  разработка  сметных    расчетов     стоимости     работ   по     ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3.	Организация  работ по ремонту и  содержанию   автомобильных   дорог осуществляется Администрацией Туриловского сельского поселения (далее - Администрация) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».

4.	Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке,
установленном Министерством транспорта Российской Федерации.

5. По  результатам  оценки  технического  состояния  автомобильных дорог местного  значения   Администрация   осуществляет   сметные   расчеты. Сметные расчеты утверждаются Главой Туриловского сельского поселения.

6.	Сметные расчеты разрабатываются с учетом классификации установленных Министерством транспорта Российской Федерации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений в соответствии с нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

- В  случае  если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер 
средств местного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с  нормативами  финансовых  затрат

на    капитальный    ремонт,   ремонт    и   содержание  автомобильных дорог, Администрацией   определяются   виды   и   периодичность   проведения   работ   по содержанию автомобильных дорог.

- При определении видов и периодичности проведения работ по   содержанию должны учитываться следующие приоритеты:

а)	проведение   работ,   влияющих   на   безопасность дорожного  движения,
в том числе уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б)	проведение работ, влияющих на   срок   службы   элементов  автомобильной дороги    и    входящих    в    ее    состав    дорожных    сооружений,    в    том    числе восстановление   обочин,   откосов   земляного   полотна,   элементов   водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9.	Утвержденные   Администрацией      сметные        расчеты      являются
основанием  для  формирования  ежегодных     планов     проведения     работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Указанные планы утверждаются Главой Туриловского сельского поселения.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10.	В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а)	выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов,  съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б)	организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии  со  схемами,   согласованными     организациями     и   органами Государственной   инспекции   безопасности   дорожного   движения   Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11.	В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог:

а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств;

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Администрацией в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.