Приложение № 2

к постановлению Администрации

Туриловского сельского поселения

от 13.02.2014 №29

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров

в Туриловском сельском поселении на 2012-2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01 » января 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоряди тель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 310,5 | 309,7 | 309,7 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 140,7 | 140,7 | 140,7 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 169,8 | 169,0 | 169,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Содержание, ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  | всего | 310,5 | 309,7 | 309,7 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 140,7 | 140,7 | 140,7 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 169,8 | 169,0 | 169,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Глава Туриловского сельского поселения	__________________________ В.А.Ткаченко

(подпись)

Исполнитель 				                  ___________________________ О.А.Прядко

(подпись)

Телефон 53343

Дата ____ ____2014г

М.П.