- Приложение

- к постановлению Администрации

- Туриловского сельского поселения

- от  21.11.2017   №  129

- План мероприятий («Дорожная карта)

- по устранению нарушений требований земельного законодательства в части использования  земельных участков под кладбищами расположенных на территории Туриловского сельского поселения, Миллеровского района, Ростовской области

| Земельный участок, кадастровый номер | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Земельный участок площадью 3169 кв. м., КН 1:22:0600004:958, Адрес (местоположение): Ростовская область, Миллеровский район, Туриловское сельское поселение, в южной части кадастрового квартала 61:22:0600004 Земельный участок площадью 10000 кв. м., КН 61:22:0600013:782, Адрес (местоположение): Ростовская область, Миллеровский район, Туриловское сельское поселение, в северо-западной части кадастрового квартала 61:22:0600013 Земельный участок площадью 6884 кв. м., КН 61:22:0600004: 959, Адрес (местоположение): Ростовская область, Миллеровский район, Туриловское сельское поселение, в центральной части кадастрового квартала 61:22:0600013 | 1. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Туриловского сельского поселения 2. Перевод из категории сельскохозяйственного назначения в категорию промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения в категорию населенных пунктов | 1 квартал 2018г. После внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ Апрель- июнь 2018 г. | Администрация Миллеровского района Администрация Туриловского сельского поселения |

- Глава Администрации

- Туриловского сельского поселения                                         В.А.Ткаченко