РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019  № 17

х. Венделеевка

Об утверждении комплексного плана мероприятий по

подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод

на территории Туриловского сельского поселения в 2019 году

В целях  уменьшения  риска  возникновения   чрезвычайных  ситуаций,  снижения  возможного  материального  ущерба,  обеспечения  безопасности  населения  в  период  весеннего  паводка на территории Туриловского сельского поселения

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории Туриловского сельского поселения в 2019 году.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                          В.А.Ткаченко

Постановление вносит

специалист первой категории

Администрации Туриловского

сельского поселения

Приложение

- к постановлению Администрации

- Туриловского сельского поселения

- от __________2019 № ________

Комплексный план

мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод

на территории Туриловского сельского поселения в 2019 году

| № п/п | Мероприятия | Исполнители, соисполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ развития возможной паводковой обстановки, ее влияние на бесперебойную работу объектов экономики и безопасность населения, определение зоны возможных подтоплений, уточнение перечня населённых пунктов, подверженных угрозам паводков, а также количества населения, попадающего в зоны подтопления. | Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. | февраль |
| 2. | Корректировка планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных осложнением паводковой обстановки. | Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. | февраль |
| 3. | Обеспечение постоянного информирования населения о паводковой обстановке. | Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. | в течение паводкового периода |
| 4. | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней по вопросу подготовки к паводку и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. | Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. | март |
| 5. | Создание и организация работы противопаводковых комиссий на период проведения работ по пропуску весеннего половодья. | Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. | с 1 марта 2019 г. |
| 6. | Проведение мониторинга ледовой обстановки на естественных водоемах и объемов снежного покрова. | Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. | март |
| 7. | Определение мест возможного затора льда и разливов, заторных (зажорных) участков (в местах мостов, переправ, изгибов рек и т.п.). | Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. | март |
| 8. | Уточнение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения при осложнении паводковой обстановки. | Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. | март |
| 9. | Проверка и обеспечение готовности к работе территориальной системы централизованного оповещения к выполнению задач по предназначению при угрозе подтопления | Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. | март |