РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Собрание депутатов

Туриловского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

27  июня  2012 года                                № 214                                  х. Венделеевка

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Туриловского сельского поселения

на 2012- 2014 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Собрание депутатов Туриловского сельского поселения

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Туриловского сельского поселения на 2012-2014 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Туриловского

сельского поселения                                                В.А. Ткаченко

Приложение

к решению Собрания депутатов

Туриловского сельского поселения

от  27.06. 2012 № 214

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2012-2014 ГОДЫ

| Полное наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Туриловского сельского поселения на 2012-2014 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Министерства Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация Туриловского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Туриловского сельского поселения |
| Основная цель Программы | - совершенствование системы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Туриловское сельское поселение», - создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Основные задачи Программы | - разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» с учетом приоритетности таких мероприятий; - осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Туриловского сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы. |
| Структура Программы | Раздел 1. Паспорт Программы Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры. Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей. Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения. Раздел 6. Управление Программой. Приложение № 1. Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы. Приложение № 2. Система программных мероприятий. |
| Исполнители Программы | Администрация Туриловского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 3679,2 тыс. рублей, в том числе: - бюджет области - 2478,9 тыс. рублей; - бюджет Миллеровского района (при наличии софинансирования); - бюджет Туриловского сельского поселения - 1200,3 тыс. рублей: в 2012 году – 269,2 тыс. рублей; в 2013 году – 406,2 тыс. рублей; в 2014 году – 524,9 тыс. рублей. Объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению раз в год; - иные источники финансирования, не противоречащие законодательству РФ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - улучшить качество питьевой воды, что сохранит здоровье, улучшит условия деятельности и жизни населения; - переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях; - экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - наличие в органах местного самоуправления актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества зданий; - сокращение удельных показателей энергопотребления; - повышение заинтересованности в энергосбережении; - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности; - газификация населённых пунктов в сельском поселении; - 100% охват населения, предприятий и организаций по заключению договоров на вывоз ТБО. |
| Система организации контроля над исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Туриловского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Настоящая Программа, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Туриловское сельское поселение», решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.03.2012 № 196 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов  муниципального образования «Туриловское сельское поселение»», решением Собрания   депутатов  Туриловского   сельского   поселения от 27.04.2012 № 202 «Об утверждении Правил сбора, вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение»».

Сложившаяся отрицательная тенденция в динамике изменения уровня комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры территорий сельского поселения обусловлены наличием следующих факторов:

- отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Туриловского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Муниципальное образование «Туриловское сельское поселение» включает в себя 11 населенных пунктов. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как  зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Туриловское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся комплексным развитием систем коммунальной инфраструктуры. Определение перспектив комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса

на коммунальные ресурсы

Основными целями Программы являются:

- совершенствование системы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Туриловское сельское поселение»,

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение».

Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы Туриловского сельского поселения.

Такое достижение в рамках Программы будет обеспечено выполнением следующих задач:

- проведение комплексной оценки территории Туриловского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности,  технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории сельского поселения;

- разработка плана проведения мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Туриловского сельского поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей сельского поселения;

- осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры расположенных, на территории Туриловского сельского поселения.

- определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и перспективном строительстве новых.

Сроки реализации Программы: 2012 – 2014 годы.

Общий объем финансирования Программы составит - 3679,2 тыс. рублей.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусматривается выполнение следующих мероприятий:

4.1. Организация водоснабжения в населённых пунктах

Реализация мероприятий по организации водоснабжения в населённых пунктах осуществляется через систему программных мероприятий  в рамках национального проекта  «Обеспечение населения России питьевой водой» по следующим направлениям:

- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;

- финансовое обеспечение реализации Программы;

- организационные мероприятия Программы.

Мероприятия по нормативному правовому обеспечению включают в себя разработку нормативных правовых документов, связанных с механизмом реализации мероприятий Программы.

Финансовое обеспечение реализации Программы предусматривает финансирование из средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

- оформление проектно-сметной документации  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- ежегодное определение объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы.

Финансирование вышеуказанных мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных бюджетом Туриловского сельского поселения.

4.2. Организация энергоснабжения и энергосбережения в населённых пунктах

Система электроснабжения Туриловского сельского поселения централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (далее - РПС):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 110, 10 кВ.

Система электроснабжения сельского поселения сохраняется от существующих централизованных объектов.

Основным централизованным источником электроснабжения населенных пунктов Туриловского сельского поселения является распределительная подстанция «Туриловская» 110/10 кВ, расположенная за границей х. Венделеевка. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на комплексно-трансформаторные подстанции (далее – КТП) -10/0,4 кВ и далее потребителям по линии электропередачи (далее – ЛЭП)  0,4 кВ.

На территории Туриловского сельского поселения располагаются 19 трансформаторных подстанций КТП-10/0,4кВ, различной номинальной мощностью.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 25,0 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения:

- в х. Венделеевка по ул.Молодежная необходима частичная реконструкция ЛЭП – 0,4 кВ (замена электроопор) в количестве 50 штук.

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Туриловском сельском поселении  за счет снижения к 2014 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 8 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

а) проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов 
по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального образования;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка, утверждение и внедрение примерных форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

б) запрет на  применение не энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

в) проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями) во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

г) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

д) организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями,  а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

е) нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета будет осуществляться в соответствии с решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения  о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4.3. Организация газоснабжения населённых пунктов

Мероприятия по газификации населенных пунктов Туриловского сельского поселения на 2012-2014 годы направлены на повышение эффективности реализации государственной политики по обеспечению населения природным газом, повышение уровня газификации населенных пунктов, улучшение условий жизни населения Туриловского сельского поселения.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы предполагается:

- проведение  проектно-изыскательских и землеустроительных работ;

- создать условия для предоставления 232 человекам, постоянно проживающим в х. Гетманов, возможности пользования природным газом.

- использования децентрализованных источников отопления, использующих природный газ;

- повышение уровня газификации населенных пунктов в сельском поселении;

- строительство 5,9 км газораспределительных сетей высокого давления ст. Мальчевская – х. Гетманов;

- улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по привлечению инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

Источниками финансирования мероприятий  по газификации населенных пунктов Туриловского сельского поселения являются:

- средства бюджета Туриловского сельского поселения;

- средства областного бюджета;

- средства организаций и граждан;

- иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

4.4. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

в населённых пунктах

Для обеспечения сотрудничества и взаимодействия с жителями сельского поселения по вопросам  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) из частного сектора планируется проведение следующих мероприятий:

1. Регулярное информирование жителей через информационный бюллетень:

- о количестве заключенных договоров на вывоз ТБО от частного сектора;

- о ставках оплаты населением вывоза ТБО;

- о неплательщиках по договорам вывоза ТБО;

- об итогах проведения мероприятий, направленных на обеспечение  и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения;

- о законах Ростовской области, нормативно-правовых актах органов местного самоуправления Миллеровского района  и Туриловского сельского поселения.

2. Регулярное проведение мероприятий с участием работников Администрации Туриловского сельского поселения по проверке санитарного и эстетического состояния территории поселения.

Санитарная очистка территории (утилизация, сбор, хранение и обращение с твердыми бытовыми отходами).  В соответствии с нормами накопления бытовых отходов (приложение 11) СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений: - на 1 человека в год  350  кг  (1,2 м3)  бытовых отходов без крупногабаритного мусора.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек | Количество бытовых отходов в год, куб. метров | Количество бытовых отходов за расчетный период куб. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Венделеевка | 422 | 506,4 | 1519,2 |
| 2 | х. Беляевск | 167 | 200,4 | 601,2 |
| 3 | х. Гернер | 172 | 206,4 | 619,2 |
| 4 | х.Гетманов | 231 | 277,2 | 831,6 |
| 5 | х.Николаевка | 25 | 30,0 | 90,0 |
| 6 | х.Новая Деревня | 186 | 223,2 | 669,6 |
| 7 | х. Кузмичевка | 132 | 158,4 | 475,2 |
| 8 | сл. Туриловка | 114 | 136,8 | 410,4 |
| 9 | х. Полосачи | 127 | 152,4 | 457,2 |
|  | ИТОГО | 1576 | 1891,2 | 5673,6 |

Прогнозные объёмы финансирования Программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Объем финансирования по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. (област. бюджет) | 2012 г. (местный бюджет) | 2013 г. (област. бюджет) | 2013 г. (местный бюджет) | 2014 г. (област. бюджет) | 2014 г. (местный бюджет) |
| 1. | Организация водоснабжения в населённых пунктах | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 2. | Организация энергоснабжения и энерго-сбережения в населённых пунктах | 0,0 | 219,2 | 0,0 | 406,2 | 0,0 | 414,9 |
| 3. | Организация газоснабжения населённых пунктов | 0,0 | 0,0 | 2478,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Организация сбора и вывоза ТБО в населённых пунктах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 0,0 | 269,2 | 2478,9 | 406,2 | 0,0 | 524,9 |

Общий объем финансирования Программы составит 3679,2 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет области - 2478,9 тыс. рублей;

- бюджет Миллеровского района (при наличии софинансирования);

- бюджет Туриловского сельского поселения -  1200,3 тыс. рублей:

в 2012 году –  269,2 тыс. рублей;

в 2013 году – 406,2 тыс. рублей;

в 2014 году – 524,9 тыс. рублей.

- иные источники финансирования, не противоречащие законодательству РФ.

Объемы финансирования являются прогнозными.

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры сельского поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;
         - снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения   наиболее   эффективных   форм  и  процедур организации

работ по реализации Программы;

- организации   проведения      конкурсного      отбора          исполнителей

мероприятий  Программы;

- координации   работ     исполнителей   программных    мероприятий    и

проектов;

- обеспечения контроля реализацией Программы,  включающего   в  себя

контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения   предложений,    связанных    с     корректировкой       целевых

индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

- предоставления    отчетности   о    ходе     выполнения       программных

мероприятий.

При   необходимости   изменения   объема   и   стоимости      программных

мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

6. Управление Программой

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Туриловского сельского поселения.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения.

Реализация Программы будет осуществляться на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Приложение № 1

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Туриловского сельского поселения

на 2012-2014 годы

Методика оценки

эффективности реализации мероприятий  Программы

1. Оценка эффективности реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туриловского сельского поселения на 2012-2014 годы (далее – Программа) осуществляется муниципальным  заказчиком Программы -  Администрацией Туриловского сельского поселения  в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий Программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1   Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе  и рассчитывается по формулам:

ЦИФ

i

КЦИ  = ------,

i    ЦИП

i

где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

Программы.

Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФ

i

КБЗ i = ------,

БЗП

i

где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия

Программы;

БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных

затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРП           БРФ

i             i

ЭП  = ------; ЭФ  = ------,

i    ЦИП      i    ЦИФ

i             i

где ЭП  (ЭФ ) - плановая   (фактическая)   отдача   бюджетных  средств

по i-му мероприятию Программы;

БРП  (БРФ ) - плановый   (фактический)   расход    бюджетных   средств

на i-е мероприятие Программы;

ЦИП  (ЦИФ ) - плановое   (фактическое)  значение  целевого  индикатора

по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП.

Приложение  № 2

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Туриловского сельского поселения

на 2012-2014 годы

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финансиро-вания | Прогнозные объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организация водоснабжения в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание, ремонт водопроводных сетей, скважин, башен Рожновского | Бесперебойное снабжение питьевой водой | Администрация Туриловского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | - | 110,0 | 160,0 |
| 2. Организация электроснабжения и энергосбережения в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | Администрация Туриловского сельского поселения | 2012- 2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 209,1 | 396,1 | 404,8 | 1010,0 |
| 2.2. | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | Администрация Туриловского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 30,3 |
| 2.3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Повышение энергетической эффективности | Администрация Туриловского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
| 3. Организация газоснабжения населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка схем газоснабжения населённых пунктов | Газификация населённых пунктов | Администрация Туриловского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 3.2. | Изготовление ПСД на газификацию х. Гетманов | Газификация населённых пунктов | Администрация Туриловского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | 2478,9 | - | 2478,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
| 4. Организация сбора и вывоза ТБО в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Открытие организации по сбору и вывозу ТБО | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Туриловского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
| 4.2. | Оборудование площадок с твёрдым покрытием для установки контейнеров | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Туриловского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
| 4.3. | Закупка контейнеров для сбора мусора – 7 шт. | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Туриловского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 269,2 | 2885,1 | 524,9 | 3679,2 |